### Более 16 тыс. горожан приступили к переселению по реновации с начала года

13.09.2024

## Город с начала года предложил квартиры в новостройках по программе реновации более 16 тыс. жителей из 99 домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что активное переселение идет во всех административных округах города, а в шести районах программа уже завершена.

С начала этого года для заселения по реновации передано 33 новых жилых комплекса. Москвичи переезжают в квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации.

«Среди жителей, получивших предложения новых квартир в 2024 году, около 11,2 тыс. уже стали правообладателями. Еще 4,8 тыс. москвичей продолжают осматривать предложенные варианты и оформлять необходимые документы. Наибольшее количество участников программы – более 3,9 тыс. человек – заключили договоры на новое комфортное жилье в Восточном административном округе. На юго-востоке столицы правообладателями новых квартир стали 2,8 тыс. москвичей, на западе – около 2,1 тыс. человек», – сказал Владимир Ефимов.

Программа реновации стала масштабным проектом по переселению жителей столицы в современное жилье и обновлению городской среды. Сегодня реновация охватывает 80% районов Москвы.

«Новостройки располагаются в 22 районах семи округов. Так, 14 из них находятся в ВАО, еще по пять – в СВАО, ЗАО и ЮВАО», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тыс. человек.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5176 домов – это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.

Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с 3 млн до 5-7 млн кв. м в год.

Все о программе реновации
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/bolieie-16-tys-ghorozhan-pristupili-k-pieriesielieniiu-po-rienovatsii-s-nachala-ghoda?from=cl

Адрес страницы: http://mgc.mos.ru/presscenter/news/detail/12565955.html

ГКУ города Москвы «Московский центр градостроительного развития территорий»